Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» за 2024 год

Муниципальная программа Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» утверждена постановлением Администрации Саргатского городского поселения от 15.12.2017 года № 302-п. В состав программы входит 2 подпрограммы:

1. [Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения](#sub_13000);

2. [Благоустройство общественных территорий Саргатского городского поселения](#sub_14000).

Общий объём финансирования программы составляет 48 045 304,28 руб., в том числе на 2024 год – 15 761 063,60 руб. (в том числе: местный бюджет – 3 000 167,76 руб.; областной бюджет – 5 900 895,84 руб.; федеральный бюджет – 6 860 000,00 руб.).

Целью программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

Задачами программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения.

2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Саргатского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Саргатского городского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Саргатского городского поселения от 18.09.2013 года № 140-п.

По подпрограмме «[Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Саргатского городского поселения](#sub_14000)» расходы составили 0,00 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 0,0 % – выполнение подпрограммы неэффективно. Но надо учитывать, что на 2024 год не было запланировано благоустройство дворовых территорий ввиду отсутствия финансирования из областного бюджета.

По подпрограмме «[Благоустройство общественных территорий Саргатского городского поселения](#sub_14000)» расходы составили 15 761 063,60 руб. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 % – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий.

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий» исполнены следующие мероприятия:

1) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (2 этап - от улицы Товстухо до улицы 22 Партсъезда (нечетная сторона), от улицы Худенко до улицы 22 Партсъезда (четная сторона);

2) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская (3 этап – от дома № 14 по ул. Октябрьская до пересечения с улицей Солнечная);

3) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Кооперативной в р.п. Саргатское;

4) Благоустройство общественной территории кладбища в р.п. Саргатское.

Целевым индикатором, характеризующим реализацию указанного мероприятия являются:

1. Количество отремонтированных общественных территорий.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество отремонтированных общественных территорий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий составляет 2 единицы.

2. Количество реализованных инициативных проектов.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество реализованных инициативных проектов за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий составляет 2 единицы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Саргатского городского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Саргатского городского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2024 год, использованы эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_